# Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

## муниципальное образование

### городской округ город Пыть-Ях

ДУМА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 19.04.2018                                                                                                         № 163

Об утверждении отчета о  деятельности

Счетно-контрольной палаты города

Пыть-Яха  за 2017 год

# В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом города            Пыть-Яха, Положением о Счетно-контрольной палате города Пыть-Яха, утвержденным решением Думы города Пыть-Яха от 29.11.2016 №34, Дума города

РЕШИЛА:

- Утвердить отчет о деятельности Счетно-контрольной палаты города            Пыть-Яха за  2017 год, согласно Приложению к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы

города Пыть-Яха

____________О.В. Шевченко

«____»______________ 2018 г.

Приложение

к решению Думы города Пыть-Яха

от 19.04.2018 № 163

Отчет о деятельности Счетно-контрольной палаты

города Пыть-Яха за 2017 год

Настоящий отчет о деятельности Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха в 2017 году подготовлен в соответствии с требованием статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 20 Положения о Счетно-контрольной палате города Пыть-Яха, утвержденного решением Думы города Пыть-Яха от 29.11.2016 №34 «О контрольно - Счетном органе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях – Счетно-контрольной палате города Пыть-Яха».

Раздел I. Организационная деятельность

В 2017 году работа Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха (далее по тексту – Счетно-контрольная палата) строилась в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами города Пыть-Яха.

Счетно-контрольная палата осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, независимости, объективности, гласности, ответственности, соблюдения профессиональной этики.

Приоритетным направлением в деятельности Счетно-контрольной палаты являлось осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, сосредоточенных на проверке законности, обоснованности, эффективности и результативности расходования средств бюджета и использования муниципального имущества.

В 2017 году председатель и заместитель председателя Счетно-контрольной палаты приняли участие в 19 заседаниях постоянных депутатских комиссий и 13 заседаниях Думы города, сотрудники Счетно-контрольной палаты принимали участие  в проводимых органами местного самоуправления публичных слушаниях по различным вопросам деятельности муниципального образования.

В 2017 году деятельность Счетно-контрольной палаты строилась на основе Плана работы на год, утвержденного председателем Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха 26.12.2016 года, который был сформирован исходя из направлений деятельности Счетно-контрольной палаты и предусматривал проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В указанный план в течении года было внесено шесть изменений.

Всего в 2017 году специалистами Счетно-контрольной палаты было проведено 195 мероприятий, из них 15 контрольных и 180 экспертно-аналитических. Проведенными контрольными мероприятиями охвачено 6 объектов.  В ходе проведения контрольных мероприятий и по их результатам, а также в ходе деятельности Счетно-контрольной палаты, в Думу г. Пыть-Яха, главе города, главе администрации и иным заинтересованным организациям направлено 353 письма. Результаты контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях профильных и совместных комиссий Думы г. Пыть-Яха. Замечания и рекомендации Счетно-контрольной палаты были учтены при принятии нормативных правовых актов.

В рамках организации методического обеспечения деятельности органа внешнего муниципального финансового контроля подготовлены и утверждены приказами председателя Счетно-контрольной палаты и в настоящее время применяются следующие стандарты:

1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия»;

2. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Порядок составления годового отчета о деятельности контрольно-Счетного органа муниципального образования городской округ город Пыть-Ях – Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха»;

3. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Аудит в сфере закупок»;

4. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Порядок выявления административных правонарушений, составления и направления на рассмотрение в суд протоколов об административных правонарушениях должностными лицами контрольно-Счетного органа муниципального образования городской округ город Пыть-Ях – Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха»;

5. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Порядок организации и проведения совместных или параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха и Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

6. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ»;

7. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия»;

8. Стандарт организации деятельности «Планирование работы контрольно-Счетного органа муниципального образования городской округ город Пыть-Ях – Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха».

Был приведен в актуальную редакцию и утвержден Регламент Счетно-контрольной палаты, а также разработана и утверждена Инструкция по работе с обращениями граждан в контрольно-Счетном органе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях – Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха.

В 2017 году три сотрудника Счетно-контрольной палаты прошли обучение по программе повышения квалификации.

Основные показатели деятельности Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха за 2017 год приведены в приложении к отчету.

Раздел II.  Контрольная деятельность

За 2017 год сотрудниками Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха было проведено 15 контрольных мероприятий, в результате которых выявлен ряд нарушений бюджетного и иного законодательства. По результатам проверок в адрес должностных лиц проверяемых учреждений и организаций, направлено 4 представления об устранении нарушений. В рамках заключенного Соглашения о взаимодействии между прокуратурой города Пыть-Яха и Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха, материалы проверок направлены в прокуратуру города.

- В ходе проведения, совместно с прокуратурой города Пыть-Яха, проверки выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой I «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»  муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании  городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы» по капитальному ремонту (с заменой) оборудования водоочистных сооружений №4, запланированных на 2016 год, были выявлено следующее:

1. Согласно документации о закупке «Изготовление, поставка, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию комплекса оборудования водоподготовки в контейнерном исполнении производительностью 1200 м3/сутки, по объекту: «Капитальный ремонт (с заменой) оборудования водоочистных сооружений №4 г.Пыть-Ях» установлены следующие сроки выполнения работ:

- поставка оборудования -  в течение 10 дней с момента подписания договора;

- строительно-монтажные работы – до 30.12.2016г.

Договор подряда №527 на выполнение работ по изготовлению, поставке, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию комплекса водоподготовки в контейнерном исполнении производительностью 1200 м3/сутки на ВОС-4 (далее – договор подряда №527), подписан 22.12.2016г., таким образом, в случае поставки оборудования в течение 10 дней с момента подписания договора, не представляется возможным в установленные сроки  выполнить строительно-монтажные работы.

Следует отметить, что в плане закупок срок исполнения договора указан «2017 год».

При объемах работ, подлежащих выполнению, согласно договору (изготовление, поставка, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию, обучение персонала) вызывают сомнения установленные сроки выполнения работ.

Кроме того, в «Протоколе выездного заседания Технического совета Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики, совещания при Главе г.Пыть-Ях по вопросу обеспечения качественной питьевой водой г.Пыть-Ях и передаче коммунальных объектов в концессию» от 16.12.2016г. отражено, что поставка, монтаж и пуско-наладка водоочистного оборудования составит от одного до двух месяцев.

Таким образом, МУП «УГХ» при проведении процедуры закупки установлены нереальные сроки выполнения работ, что может свидетельствовать об ограничении конкуренции и нарушении принципов информационной открытости закупки, равноправия, справедливости и необоснованных ограничений к участникам закупки, установленных ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами», кроме того, установление заведомо неисполнимых условий закупки привело к созданию единственному участнику запроса котировок преимущественных условий участия, что в соответствии с п.2.ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» недопустимо.

Согласно представленному Техническому отчету от 18.07.2016г. «Об экспериментальных исследованиях для разработки комплексной технологии водоподготовки и кондиционирования скважинной воды до нормативов ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.1.4-1074-01 «Вода питьевая» на водозаборе № 4 Пыть-Яха и с использованием пилотной станции RWT10 чешской компании «IWET»» в апреле 2016 года, Подрядчиком проводились экспериментальные исследования для разработки комплексной реагентной схемы очистки подземной воды на водозаборе №4 с использованием пилотной контейнерной установки, т.е. у единственного участника закупки уже имелись пилотные испытания очистки воды с использованием пилотной установки которые предусмотрены Техническим заданием в разделе «Требования к техническим решениям».

Так же, преимущественные условия для единственного участника запроса котировок подтверждаются тем фактом, что оборудование на объект ВОС-4 было завезено 30.11.2016г., т.е. до даты публикации извещения о закупке (14.12.2016г.).

Поставка оборудования (3-х контейнеров) на ВОС-4 30.11.2016г. подтверждается записями в «Журнале регистрации въезда-выезда автотранспорта на объекты ВОС-4» за 30.11.2016г.

2. Смета, предъявленная Подрядчиком на сумму  89 767 757,32 руб. рассчитана только на монтаж и пуско-наладочные работы по оборудованию в контейнерном исполнении 1200 м3/сутки (ВОС-4). При том, что согласно Техническому заданию должны быть выполнены и проектные, проектно-изыскательские, и строительные работы.

Согласно техническому паспорту и руководству по монтажу станция водоподготовки устанавливается на площадку. Согласно техническому заданию станция должна иметь теплоизоляцию, а так же мобильную аналитическую лабораторию. Состав оборудования станции должен предусматривать выполнение полного цикла технологического процесса от забора воды из подземного водоисточника, включая ее обработку, в соответствии с  технологической схемой, до подачи воды в резервуары чистой воды.

Смета Подрядчика на монтаж и пуско-наладку содержит перечень оборудования и материалов по 22 позициям стоимостью 84 645 000,00 руб. со ссылкой на «Прайс-лист» (по 15 позициям указан изготовитель оборудования завод «IWET»):

Сметой не предусмотрено выполнение проектных работ, строительство площадки для установки станции, не предусмотрена аналитическая лаборатория и резервуары чистой воды, отвод сточных вод.

При проверке проведен выборочный анализ стоимости оборудования,  согласно которому выявлено превышение стоимости оборудования на 8 923 045,47 руб. По оборудованию завода-изготовителя «IWET» невозможно определить стоимость, т.к. отсутствует его реализация на российском рынке.

Таким образом, вызывает сомнение цена всего оборудования, включенного в стоимость водоочистной установки.

3. Согласно договору подряда в приложении №1 «График производства работ» установлены сроки начала (22.12.2016г. – дата подписания договора) и окончания (до 30.12.2016г.) работ, таким образом, установлен период оказания услуг – 8 календарных дней. Следует отметить, что сроки выполнения работ установлены без наличия проектной документации.

Кроме того, графиком производства работ предусмотрено установление сроков (в календарных днях) на:

- поставку оборудования, изготовление станции;

- поставку станции;

- пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию,

но в приложении № 1 к заключенному договору данные графы не заполнены.

При этом в проекте договора, входящем в документацию по закупке, данные сроки составляли (календарных дней с момента подписания договора), всего 10 дней:

- на поставку оборудования, изготовление станции –  3 дня;

- поставку станции – 5 дней;

- пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию – 2 дня.

Согласно п. 5.3. договора подряда оплата стоимости работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и после предоставления Подрядчиком исполнительной документации на выполненный объем работ. Промежуточная оплата и авансирование в течение срока выполнения работ не предусмотрены.

Следует отметить, что в документации по закупке срок оплаты стоимости выполненных работ установлен в течение 10 банковских дней по факту выполнения работ после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и акта приема-передачи проектной документации.

Проверкой установлено, что проектная документация на объект отсутствует, объект не сдан, работы не завершены, но документы предъявлены, подписаны и оплачены в полном объеме, а именно:

22.12.2016г. – подписан договор подряда № 527;

22.12.2016г. – подписаны акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на всю стоимость договора – 89 767 757,32 руб. (в т.ч. НДС);

23.12.2016г. – предъявлен счет-фактура № 50 на капитальный ремонт (с заменой) оборудования;

30.12.2016г. – произведена оплата Подрядчику в сумме 89 767 757,32 руб. (в т.ч. НДС), п/п № 37.

К договору подряда изменения в отношении сроков оплаты и сроков выполнения работ не вносились.

В ходе проверки установлено, что ответственные и участвующие в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ со стороны МУП «УГХ» не назначались.

Неправомерно оформленные и подписанные документы (КС-2 и КС-3) на сумму 89 767 757,32 руб. явились основанием получения МУП «УГХ» бюджетных средств в виде субсидии на возмещение понесенных затрат.

4. В ходе проверки установлено, что по состоянию на 22.02.2017г. объект не сдан и работы не завершены. Согласно п.6.2. договора подряда, в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5 % от цены договора за каждый день просрочки. Срок окончания работ истек 29.12.2016г. В результате нарушения срока выполнения работ сумма неустойки, по состоянию на 22.02.2017,  составила 24 686 133,26 руб.

Материала проверки были направлены в прокуратуру города Пыть-Яха. По результатам рассмотрения, прокуратурой города внесено представление в администрацию города об устранении нарушений закона, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Следственным отделом было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения проверки проверке законности, целевого характера и эффективного расходования средств дорожного фонда в 2016 году было установлено следующее:

1. Установлен ряд нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ), а именно:

- в нарушение части 4 статьи 37 Закона №44-ФЗ, МКУ «УКС» не  отклонена конкурсная заявка участника аукциона, которая не соответствовала требованиям части 3 статьи 37 Закона №44-ФЗ;

- в нарушение части 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ, приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта №103, осуществлена с нарушением   сроков, установленных контрактом;

- МКУ «УКС» произведены не предусмотренные  контрактом расходы в сумме 885 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту объекта внутриквартального проезда в 1 микрорайоне (участок в границах от жилого дома №1 в 1 мкр. вдоль здания №22 (лечебное учреждение «Витамин+» до магазина «Продукты»). Указанные расходы имеют признаки нецелевого расходования бюджетных средств;

- в ходе проведения работ по фрезерованию дорожного полотна происходит выход асфальтового скола (крошка), который является собственностью Заказчика и может быть использован для дальнейшего использования.  Муниципальным контрактом использование дорожного скола для ремонта дорог не было предусмотрено. В ходе проведения проверки было установлено, что количество срезки поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий составляет  1848 тонн, примерная стоимость которого составляет 1386 тыс.руб. Использование асфальтового скола позволило бы удешевить работы по ремонту дорожного полотна.

Материалы проверки были направлены в прокуратуру города, по результатам рассмотрения которых было внесено представление об устранении нарушений закона.

В ходе проведения проверки исполнения реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016 году было установлено, что в соответствии с последними условиями приватизации муниципального имущества, утвержденными решением Думы г.Пыть-Яха от 27.12.2016 №49, в приватизацию муниципального имущества было включено 13 объектов на общую сумму 86 058 тыс.руб. Информация о проведении торгов на реализацию муниципального имущества, включенного в план приватизации неоднократно размещалась на официальном сайте администрации и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов – torgi.gov.ru. По итогам 2016 года не было реализовано ни одного объекта в виду отсутствия заявок.

Поступления в бюджет города в 2016 году составили 516 тыс.руб. на основании договора купли-продажи муниципального имущества, реализованного по итогам приватизации за 2014 год.

Нарушений в ходе проверки не установлено.

По обращению гражданина, проживающего по адресу: город Пыть-Ях, 2 «а» микрорайон, проведено контрольное мероприятие по проверке эксплуатации и содержания спортивной площадки в 2015 и 2016 годах, расположенной по ул. Советская, 2а мкр., г.Пыть-Ях.

В ходе проверки установлено, что на момент проверки спортивная площадка находится в ненадлежащем состоянии и ее эксплуатация невозможна. Фактически эксплуатация спортивной площадки прекратилась с 01.05.2013 года в связи с  началом реконструкции ГДК «Россия», т.к. на спортивной площадке расположилась строительная техника и оборудование для реконструкции здания.

Использование спортивной площадки под размещение материалов, оборудования и строительной техники, осуществлялось организацией, ведущей реконструкцию ГДК «Россия» самовольно, без оформления соответствующих документов с МАУ «Спортивный комплекс». Руководством МАУ «Спортивный комплекс» не принимались соответствующие меры для сохранности объекта не допущения ухудшения его технического состояния. Претензии к подрядчику, осуществляющему реконструкцию ГДК «Россия» не предъявлялись.

По результатам рассмотрения материалов проверки, прокуратурой города в адрес администрации направлено представление об устранении нарушений, виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка выполнения мероприятий предусмотренных программой «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016 – 2020 годах», в 2016 году» установлен ряд нарушений законодательства в сфере закупок, а именно:

- в нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик составил расчет начальной (максимальной) цены контракта на основе цены только одного поставщика;

- в нарушение Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от  02.10.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком» Заказчик составил расчет обоснования НМЦК по коммерческим предложениям от поставщиков без цены единицы услуги, срока действия предлагаемой цены и расчета цены.

Также, в нарушение «Правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 №13-7-2/469, и «Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов», утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.07.2014 №281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде», заказчик принял работы в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов от государственного ветеринарного врача.

Материалы проверки были направлены в прокуратуру города, Главе города Пыть-Яха, а также были рассмотрены на заседании депутатской комиссии.

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка бюджетного законодательства при реализации полномочий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также при капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов в 2016 году и 1 квартале 2017 года», был установлен ряд нарушений Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ):

- в нарушение ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ,  заказчиком при описании приобретаемых жилых помещений в документацию о закупке включены необоснованные требования к товару, которые повлекли за собой ограничение количества участников закупки. В результате экономия бюджетных средств в процессе осуществления закупок за 2016 год и 1 квартал 2017 года на приобретение жилья, путем снижения НМЦК относительно цены заключенных 40 контрактов составила 0 рублей.

- Администрацией г.Пыть-Яха при заключении 3 муниципальных контрактов от 20.04.2016г. неправомерно применен нормативный метод, так как приобретаемый товар не соответствует требованиям, установленным ст.19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

- Администрацией г.Пыть-Яха при заключении 37 муниципальных контрактов, с применением иного метода определения начальной (максимальной) цены контракта, в обоснования начальной (максимальной) цены контракта не включены обоснования невозможности применения методов, предусмотренных частями 7 - 11 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Указанное включение обоснования невозможности применения методов, является обязательным условием, установленным требованием пункта 12 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013        №44-ФЗ.

- заказчиком не исполнен пункт 3.20.2 Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства экономического развития России от 02.10.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» - в части проведения дополнительных исследований в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах начальной (максимальной) цены контракта.

Материалы проверки были направлены в прокуратуру города Пыть-Яха, а также рассмотрены на заседании депутатской комиссии.

В рамках проведения Единого общероссийского мероприятия, Счетно-контрольной палатой было проведено контрольное мероприятие «Анализ расходования бюджетных средств на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета в 2015 и 2016 годах». В ходе проверки установлено следующее:

В 2015 году к исполнению было предъявлено 10 исполнительных листов, в 2016 году было предъявлено 28 исполнительных листов на сумму            5 936 тыс.руб. и 2 259 тыс.руб. соответственно. В составе указанных исполнительных листов, основная часть направлена на возмещение судебных издержек, связанных с устранением нарушений законодательства при обеспечении жилищных прав граждан. Кроме того, судебными актами установлены нарушения жилищных прав граждан, при получении жилых помещений, имеющих строительные недостатки. Также допущено нарушение жилищных прав на своевременное получение выкупной стоимости за жилое помещение. Предъявлен исполнительный лист на компенсацию нарушенных прав граждан, связанных с нарушением установленных сроков по договору долевого строительства жилого помещения.

Также предъявлен исполнительный лист на возмещение ущерба, причиненного жилому помещению граждан. Предъявлены 2 исполнительных листа на выплату пени и компенсацию расходов, понесенных юридическими лицами в связи с нарушением их прав.

По результатам проверки установлено, что общая сумма затрат на исполнение судебных актов в 2015-2016 годах составила 8 195 тыс.руб., из них:

-	на исполнение основного обязательства (причиненного вреда) направлено 2 684 тыс. руб.;

-	на оплату судебных издержек 760 тыс. руб.;

-	на возмещение судебных расходов 747 тыс.руб.;

-	на компенсацию морального вреда 90 тыс. руб.;

-	на выплату причиненного ущерба 667 тыс. руб.;

-	на выплату неустойки 1 960 тыс. руб.;

-	на выплату процентов за пользование чужими денежными средствами (пени) 39 тыс. руб.

-	штраф в размере 1 248 тыс.руб.

Результаты проверки были рассмотрены на заседании депутатской комиссии, материалы проверки были направлены в прокуратуру города Пыть-Яха.

В ходе проведения контрольного мероприятия по вопросу «Соблюдение законодательства при исполнении муниципального контракта при выполнении работ по строительству объекта «Физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной в г.Пыть-Ях» за период 2016 и 2017 год» установлено следующее:

1. МКУ «УКС» на дату заключения  муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в г.Пыть-Ях» на 2016-2019г. на сумму 361 145 тыс.руб.  отсутствовало  распоряжение Администрации города Пыть-Ях о принятии решения об инвестировании бюджетных средств на объекты муниципальной собственности на срок необходимый для выполнения данного решения.

В нарушение ст.14 Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», проверка инвестиционного проекта на строительство объекта физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной в г.Пыть-Яхе, на предмет эффективности использования бюджетных средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, не проводилась.

2. В нарушение условий заключенного контракта, Застройщику передан земельный участок для строительства, не освобожденный от прав третьих лиц. При обустройстве котлована под фундамент Застройщиком установлено, что на земельном участке расположены плиты, принадлежащие третьему лицу. Требования об освобождении земельного участка от материалов сторонних лиц  не выполнены.

В связи с несвоевременным и ненадлежащим выполнением  МКУ «УКС»  своих обязанностей расходы, произведенные по привязке типовой проектной документации на объект ФСК в сумме 2 186 тыс.руб. имеют признаки неэффективного использования бюджетных средств.

По условиям муниципального контракта, за ненадлежащее исполнение МКУ «УКС» обязательств, подрядчик вправе предъявить  штраф в размере 1 805 тыс.руб., что приведет к дополнительным расходам бюджета города.

3. Застройщиком направлено уведомление о приостановке работ, с указанием на обязанности МКУ «УКС» предусмотренные в контракте, о создании необходимых условий для выполнения строительных работ. На дату приостановки работ  заказчиком не проведены инженерно-геологические изыскания с составлением соответствующего акта при устройстве котлована; не заключен договор на ведение авторского надзора; не решен вопрос о сносе одноэтажного здания находящегося на строительной площадке.

Для продолжения выполнения работ потребуются повторные комплексные инженерно-геологические изыскания и последующая корректировка проекта. Ввиду того, что данные изменения влияют на несущую конструкцию здания, потребуется повторная экспертиза внесенных изменений, что повлечет дополнительные расходы из бюджета.

Не исполненные обязательства МКУ «УКС» привели к отставанию от графика производства работ на 12 месяцев и как следствие не сдачи объекта генподрядчиком в указанный в контракте срок.

4. Согласно условий контракта, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, генподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Примерный расчет пени, произведенный Счетно-контрольной палатой, согласно графику производственных работ, составляет 8 486 тыс.руб.

5. По заключенному контракту на сумму 361 145 тыс.руб. со сроком исполнения 31.12.2019г. выполнено работ на сумму 192 тыс.руб., что составляет 0,05% от суммы контракта.

При оценке результативности использования бюджетных средств установлено, что процент исполнения контракта (путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования средств) должен был составить: за 2016 год 25%, на 2017 год 34%, на 2018 год 33 %, на 2019 год  8 %. Фактически исполнено за 2016 год 0,05 %, за 2017 год 0 %.

6. Также был установлен ряд нарушений законодательства о контрактной системе.

По результатам проверки в адрес МКУ «УКС» было направлено письмо о принятии мер по устранению выявленных нарушений. Согласно полученного ответа, МКУ «УКС» разработан план по устранению выявленных нарушений, а также приняты кадровые решения.

Результаты проверки были рассмотрены на депутатской комиссии, материалы проверки направлены в прокуратуру города Пыть-Яха.

В ходе проведения совместно с прокуратурой города Пыть-Яха и ОЭБ и ПК ОМВД России по г.Пыть-Яху контрольного мероприятия «Проверка деятельности муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Пыть-Ях по факту выполненных работ по реконструкции тепловой сети от ТК 101 до ТК 237 (участок от ТК 101 до угла поворота в сторону котельной «Мамонтовская» по ул. Православная, инв. №20123), за период 2016-2017 годы» установлено следующее:

1. При выполнении работ по реконструкции тепловой сети от ТК 101 до ТК 237 (участок от ТК 101 до угла поворота в сторону котельной «Мамонтовская» инв.№20123) по договору подряда № 375 от 21.06.2016г., Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ.

МУП «УГХ» (заказчик),  при нарушении подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 5 дней, не воспользовалось правом отказаться от исполнения договора, направив в адрес подрядчика уведомление об одностороннем расторжении настоящего договора, а также потребовать возмещение убытков, в соответствии с условиями договора подряда.

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации теплотрасса относится к линейным объектам. Линейные объекты относятся к объектам капитального строительства. Реконструкция линейного объекта (изменение трассировки, прокладки участка тепловой сети и диаметра труб) осуществлялась с нарушением требований статей 48, 49, 51, 54, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проектная документация на реконструкцию объекта разработана с нарушением требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

4. В нарушение Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Приказа Ростехнадзора Российской Федерации от 25.03.2014 №116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», у подрядной организации отсутствует свидетельство на аттестацию сварочного оборудования, не представлено свидетельство на аттестацию сварочных технологий, разрешение Ростехнадзора России на применение оборудования для сварки и конкретной технологии сварки, что может иметь признаки нарушения порядной организацией требований промышленной безопасности.

5. В нарушение Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением сварщики и специалисты сварочного производства подрядной организации, допущенные к работам на объекте, не имеют необходимую аттестацию.

6. В нарушение требований СНиП 3.01.04-87 комиссия по приемке реконструированного объекта приказом директора МУП «УГХ» создана только из представителей заказчика, отсутствует председатель комиссии, не организована работа комиссии.

7. В отсутствие работы комиссии по приемке объекта, 28.11.2016г. в Акте №1  приема-сдачи объекта сделана отметка о принятии работ по объекту в полном объеме (без работ по благоустройству), акт подписан неуполномоченными лицами как со стороны Подрядчика, так и со стороны Заказчика.

8. В нарушение ст.753 Гражданского кодекса Российской Федерации в отсутствии работы комиссии по приемке объекта, без проверки результатов выполненных работ, исполнительной документации, директором МУП «УГХ» подписан акт выполненных работ  (ф.КС-2) №1 от 28.02.2017г. и справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) №1 от 28.02.2017г. на сумму 16 768 тыс.руб., в том числе НДС в сумме 2 557 тыс.руб., что может явиться основанием для предъявления оплаты со стороны подрядчика за выполненные работы в соответствии со ст.753 Гражданского кодекса Российской Федерации, несмотря на качество, законность выполненных работ и определения стоимости, и тем самым нанести ущерб (убытки) МУП «УГХ», что подтверждается заключением от 16.08.2017г. Северо-Уральского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору в том, что тепловая сеть не отвечает установленным техническим требованиям и не может быть допущена в эксплуатацию.

Со стороны подрядной организации ф.КС-2 и ф.КС-3 подписаны неустановленным лицом.

9. Имеется несоответствие проектной (рабочей), сметной документации и акта выполненных работ от 28.02.2017 №1 по виду, количеству и технической характеристике материалов.

10. В нарушение Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» подрядчиком при производстве работ по реконструкции тепловой сети не проводился неразрушающий и разрушающий контроль качества сварных соединений.

Проведение ультразвукового контроля качества сварных швов на объекте МУП «УГХ» производил за свой счет, заключив договор от 21.10.2016 № 508 с ООО «Научно-технический центр Радтехнология»          (г. Москва).

Оплата по договору (в форме авансирования) посредством перечисления физическим лицом (подотчетным) через подразделение Сбербанка за МУП «УГХ», на реквизиты ООО НТЦ «Радтехнология» может свидетельствовать о создании ситуации по отсутствию денег на раСчетном счете.

В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Акт выполненных работ от 31.10.2016 №460 ООО НТЦ «Радтехнология» не содержит должности и расшифровки подписи заказчика (МУП «УГХ»).

11. В нарушение Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» в исполнительной документации отсутствуют акты скрытых работ, предусмотренные проектной документацией. Исполнительная документация на объекте велась с нарушением установленных норм, правил и требований.

12. В нарушение требований ПБУ 6/01, Методических указаний, при реконструкции тепловой сети от ТК 101 до ТК 237 (участок от ТК 101 до угла поворота в сторону котельной «Мамонтовская» инв.№20123) в МУП «УГХ» не оформлены соответствующие первичные учетные документы по учету объекта, при этом подписаны акты выполненных работ.

13. При проведении контрольного мероприятия установлено, что при выполнении работ по Реконструкции тепловой сети от ТК 101 до ТК 237 (участок от ТК 101 до угла поворота в сторону котельной «Мамонтовская» инв.№20123)  в нарушение ст. 748 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствовал должный контроль со стороны заказчика МУП «УГХ», вызывает сомнение правомерность, качество выполненных работ и качество материалов, используемых подрядчиком при реконструкции, что подтверждается неоднократными порывами на реконструированном участке тепловой сети, ставится под сомнение факт завершения реконструкции и возможность эксплуатации объекта.

Результаты проверки были доведены до сведения депутатов г.Пыть-Яха, материалы проверки направлены для принятия решений в адрес прокуратуры и ОЭБ и ПК ОМВД России по г.Пыть-Яху. Информационное письмо о результатах контрольного мероприятия было также направлено в адрес Главы города.

В результате проведения контрольного мероприятия «Аудит  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за 2016 год», проведенного в администрации города Пыть-Яха, выявлен ряд нарушений законодательства в сфере закупок, в частности:

- в нарушение ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, Заказчиком при описании в документации о закупке объекта установила требования, влекущие за собой ограничение количества участников закупки;

- в нарушение ч.3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ,  по некоторым контрактам Заказчиком не проводилась экспертиза поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги

- в нарушение ч.4 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, Заказчиком не своевременно была опубликована информация и документы в ЕИС.

Материалы проверки были направлены в Службу контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Согласно полученной информации, по результатам рассмотрения материалов проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам которого объявлено устное замечание.

- В ходе проведения совместно с ОЭБ и ПК ОМВД России по г.Пыть-Яху контрольного мероприятия «Проверка законности и целевого использования бюджетных средств (в виде субсидий) некоммерческой организацией «Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» за 2016 год, 9 месяцев 2017 года» установлено следующее:

- 1. Установлен ряд нарушений Гражданского кодекса, Федеральных законов от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях» и от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части оформления и утверждения учредительных документов;

- 2. При сокращенной продолжительности рабочего времени (работа по совместительству), расходы на оплату труда председателя и экономиста-бухгалтера осуществлялась в полном объеме по должностным окладам председателя и экономиста-бухгалтера. Сумма излишне начисленной заработной платы и страховых взносов  за проверяемый период составила 281 762,1 руб. и 284 992,4 руб. соответственно.

3. Для проведения мероприятий ПМГМОО «Активист» заключались гражданско-правовые договоры с физическими лицами на предоставление услуг ведущего мероприятия и иных услуг за вознаграждение.

Порядок определения размера вознаграждения, а так же количества часов работы привлеченных специалистов Организацией  не установлен. Стоимость 1 часа работы привлеченных специалистов (без учета страховых взносов) составляет от 1475,3 руб. до 5 901 руб., кроме того, стоимость 1 часа работы одного и того же специалиста различна, например, стоимость 1 часа работы специалиста по игровым мероприятиям варьируется от 1 475,3 руб. до 5 901 руб.

Имеются случаи нарушения хронологического порядка номера и даты по заключенным договорам, что может свидетельствовать о фактическом заключении договора позднее срока оказания услуг.

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» во всех актах выполненных работ по договорам с привлеченными специалистами отсутствует дата составления документа и дата выполнения услуги.

В нарушение статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в нескольких договорах с привлеченными специалистами не указаны сроки выполнения работ.

В преамбуле договора от 25.11.2016г. указано, что договор заключен Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организацией «Активист» в лице председателя Юрочкина А.Н., действующего на основании устава, тогда как с 08.04.2016г. председателем Организации является Шенгелая Е.К., договор подписан также  Шенгелая Е.К.

4. В нарушение статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору с привлеченным специалистом от 24.06.2016г., согласно приказу председателя Организации №2 от 01.07.2016г. была произведена оплата в размере 50% от стоимости денежного вознаграждения, по услугам который фактически не были оказаны.. Таким образом, расходы в сумме 7 500 руб. по договору от 24.06.2016г. за не оказанные услуги являются несоответствующими целям предоставления субсидии и подлежат возврату в бюджет города.

5. Заключение ПМГМОО «Активист» договора на оказание услуг по медицинскому обслуживанию мероприятия с физическим лицом, не имеющим лицензии на осуществление медицинской деятельности, является неправомерным, а деятельность физического лица – незаконной. Таким образом, расходы в сумме 7 500 руб. по договору от 25.08.2017г. являются несоответствующими целям предоставления субсидии и подлежат возврату в бюджет города.

- 6. В нарушение ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации, условий трудовых договоров, заработная плата работникам ПМГМОО «Активист» за февраль-март 2016 года выплачена в апреле 2016 года, заработная плата за январь-май 2017 года выплачена в июне 2017 года, что привело к начислению и уплате пени по налогу на доходы физических лиц и страховых взносов. Уплаченные пени по налогам и взносам за несвоевременную уплату НДФЛ  и страховых взносов  в сумме 2 188,74 руб. (в т.ч. за 2016 год - 431,64 руб., за 2017 год – 1757,10 руб.) являются несоответствующими целям предоставления субсидии и подлежат возврату в бюджет города.

- 7. Расходы по освещению деятельности ПМГМОО «Активист» в СМИ при размещении информации в информационной программе «Наше время» ТРК Пыть-Яхинформ в сумме 178 838,6 руб. (в т.ч. за 2016 год – 84 399,2 руб., за 2017 год – 94 439,4 руб.), оплаченные за счет средств субсидии являются необоснованными.

8. В нарушение положений Налогового кодекса Российской Федерации, в ПМГМОО «Активист»  не ведется учет доходов, полученных от нее физическими лицами в виде призов и подарков.

Информация о результатах проверки была доведена до сведения депутатов, материалы проверки направлены в прокуратуру и в ОЭБ и ПК ОМВД г.Пыть-Яха, а также в управление министерства юстиции России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре для принятия решений.

В адрес некоммерческой организации «Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» направлено представление об устранении выявленных нарушений.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между прокуратурой города Пыть-Яха, ОМВД Росси по г.Пыть-Яху и Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха, сотрудники палаты принимали участие в проверках, инициированных прокуратурой города и ОЭБ и ПК ОМВД России по г.Пыть-Яху.

По результатам рассмотрения материалов проверок, были приняты следующие решения:

1. По результатам контрольного мероприятия по соблюдению законодательства в сфере закупок МУП «Городское лесничество» при участии в электроном аукционе от 06.12.2016г. на сумму 1 195,4 тыс.руб., объявленном БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Журавушка» на оказание услуг по санитарному содержании территории, проведенного на основании запроса прокуратуры города Пыть-Яха, прокуратурой города внесено представление в администрация г.Пыть-Яха.

2. На основании письма прокуратуры г.Пыть-Яха была проведена проверка МУП «Управление городского хозяйства» по вопросу исполнения контрактных обязательств перед АО «ТЭК» за период 4 квартал 2016 по 1 квартал 2017 годов.

По результатам рассмотрения материалов проверки, прокуратурой внесено представление в администрацию города Пыть-Яха, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

- 3. По результатам проверки МУП «Городского лесничества» по вопросу соблюдения требований закона при проведении закупки на выполнение работ по содержанию дорог за период 2016-2017 годов, проведенного на основании письма прокуратуры г.Пыть-Яха, прокуратурой города внесено представление в администрацию города, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

- 4. На основании запроса и представленной ОМВД России по г.Пыть-Яху информации о неисполнении условий договора от 25.05.2012г. на выполнение работ по строительству объекта «Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей в г.Пыть-Яхе», Счетно-контрольной палатой был произведен расчет неустойки за несвоевременное выполнение работ. Справка по результатам проверки была направлена в адрес ОМВД России по городу Пыть-Яху.

Раздел III. Экспертно-аналитическая деятельность

Экспертно-аналитическую деятельность Счетно-контрольная палата города Пыть-Яха осуществляет в соответствии со ст.8 Положения о Счетно-контрольной палате города Пыть-Яха, утвержденного решением Думы города Пыть-Яха от 29.11.2016 №34.

В 2017 году специалистами Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха проведено 180 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе подготовлено 56 заключений на проекты решений Думы, и 124 заключения на проекты распоряжений и постановлений администрации города Пыть-Яха.	Важнейшей составной частью экспертно-аналитической работы Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха в отчетном году, как и в предыдущие годы, остается подготовка заключений на проекты решений Думы города Пыть-Яха о бюджете города Пыть-Яха. Так, Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в 2017 год подготовлено заключение на Отчет об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2016 год; подготовлено пять заключений на проекты решений о внесения изменений в бюджет города Пыть-Яха в 2017 году.

До начала нового финансового года, Думой города Пыть-Яха внесены изменения в  решения о местных налогах,  по вопросу  которых палатой выполнено две экспертизы.

В декабре 2017 года была завершена работа по подготовке заключения на проект бюджета города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы. Подготовлено заключение на проект решения Думы города о согласии на частичную замену дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. Подготовлено два заключения на проект решения Думы города о внесении изменений в  положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях. В результате совместной работы, бюджет города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы принят в уставленный бюджетным законодательством срок с минимальным количеством замечаний.

В отчетном периоде, Счетно-контрольной палатой была проведена  экспертиза отчета о результатах приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях за 2016 год, подготовлено экспертное заключение на проект  решения Думы об утверждении условий приватизации муниципального имущества на 2017  год, подготовлено четыре заключения на внесение изменений в прогнозный план приватизации на 2017 год и внесение изменений в условия приватизации в 2017 году.  Подготовлено экспертное заключение на проект прогнозного плана приватизации имущества на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Приведены в соответствие с действующим законодательством имущественные интересы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях: выполнены две экспертизы на проект внесения изменений в положение о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города Пыть-Яха.

Подготовлены экспертные заключения: на внесение изменений в  положение об оплате труда и премировании лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Пыть-Яха (три экспертизы); на положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в городе Пыть-Яхе (одна экспертиза); на проект Положения о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха (одна экспертиза); на внесение изменений в решение Думы города «О гарантиях, компенсациях и выплатах социального характера для лиц, проживающих в городе Пыть-Яхе и работающих в организациях, финансируемых из городского бюджета» (одна экспертиза); об утверждении структуры администрации города Пыть-Яха; об утверждении Положения о Доске Почета города Пыть-Яха; об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном Письме и Благодарности главы города Пыть-Яха; об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха; о признании утратившим силу Порядка и условий предоставления муниципальным служащим дополнительных гарантий.

В 2017 году в Устав города Пыть-Яха было внесено четыре изменения, на проекты которых счетно-контрольной палатой были подготовлены экспертные заключения.

Также, в 2017 году были подготовлены экспертные заключения по вопросам:

- - о внесении изменений в правила землепользования и застройки (одна экспертиза);

- о внесении изменений в нормы и правила по благоустройству территорий городского округа город Пыть-Яха (две экспертизы);

- об утверждения перечня помещений, а также специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Думы города Пыть-Яха с избирателями и порядок их предоставления (одна экспертиза).

В отчетном периоде на депутатских комиссиях были рассмотрены заключения Счетно-контрольной палаты об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года.

В течение 2017 года подготовлено 124 заключения на проекты распоряжений и постановлений администрации города, в том числе и об утверждении муниципальных и ведомственных целевых программ, а также на проекты внесения изменений в муниципальные и ведомственные  программы. По ряду программ было отмечено несоблюдение отдельных норм положения о муниципальных и ведомственных программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, утвержденного Постановлением администрации города Пыть-Яха от 21.08.2013 №184-па «О муниципальных и ведомственных программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»

В целях реализации положений Федерального закона от 07.02.2011  №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  был разработан проект решения Думы города об утверждении отчета о деятельности Счетно-контрольной палаты г.Пыть-Яха за 2016 год.

Результатом работы Счетно-контрольной палаты города является принятие органами местного самоуправления города Пыть-Яха муниципальных правовых актов, соответствующих действующему законодательству.

Ежеквартальный мониторинг налоговых и неналоговых поступлений и использования средств местного бюджета, анализ финансирования статей текущих и капитальных расходов бюджета, мониторинг формирования и расходования безвозмездных поступлений, а также результаты контрольных мероприятий, направленных на выявление неиспользованных возможностей пополнения доходов бюджета города и устранение имеющихся недостатков в расходах местного бюджета - все это нашло свое отражение в заключениях об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2016 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года. Анализ полученных материалов показал, что в целом бюджетный процесс в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях основывается на единой правовой базе, принципах самостоятельности, единой бюджетной классификации, единстве форм бюджетной документации.

Раздел IV. Информационная деятельность

Информационная деятельность Счетно-контрольной палаты регламентирована статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 20 Положения о Счетно-контрольной палате города Пыть-Яха.

Главным направлением информационной деятельности является обеспечение доступа органов местного самоуправления и населения города к информации о деятельности Счетно-контрольной палаты, о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях и о выявленных при их проведении нарушениях.

Результаты экспертно-аналитических и контрольных мероприятий заслушивались на заседаниях депутатских комиссий и Думы города в присутствии представителей средств массовой информации, результаты контрольных мероприятий и отчет о деятельности Счетно-контрольной палаты за 2016 год  размещены на официальном сайте Думы города Пыть-Яха. Отчет о деятельности Счетно-контрольной палаты за 2016 год был также опубликован в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

Одним из направлений информационной деятельности Счетно-контрольной палаты является взаимодействие и обмен информацией по опыту  и методологии с контрольно-счетными органами других муниципальных образований в целях повышения эффективности финансового контроля.

Раздел V. Основные выводы, предложения и задачи

на перспективу

В отчетном периоде Счетно-контрольная палата г.Пыть-Яха в своей деятельности реализовывала широкий круг полномочий, возложенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», положением о Счетно-контрольной палате города Пыть-Яха.

На основе результатов деятельности палаты в 2017 году и с учетом итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, утвержден План работы Счетно-контрольной палаты города  на 2018 год, в котором определены приоритетные направления контрольной и экспертно-аналитической деятельности. Часть из запланированных на 2018 год контрольных мероприятий будет проводиться совместно с органами прокуратуры и ОМВД России по г.Пыть-Яху.

Палатой продолжится работа по аудиту в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  В рамках проведенных контрольных мероприятий будет проведен анализ и оценка достижения целей осуществления закупок за счет средств бюджета города; дана оценка законности, целесообразности, обоснованности и своевременности расходов на закупки, результатов закупок, достижения целей осуществления закупок.

Приоритетом деятельности Счетно-контрольной палаты на планируемый период остается контроль за использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию поставленных задач.

Главным в деятельности Счетно-контрольной палаты, как и прежде, остается независимый контроль за целевым и эффективным использованием средств городского бюджета.

Приложение

к отчету о деятельности Счетно-контрольной

палаты г.Пыть-Яха за 2017 год

Основные показатели деятельности

Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха за 2017 году

тыс. руб.

| № п/п | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников |  |  |
| 1.1 | Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) | - |
| 1.2 | КСО в составе представительного органа муниципального образования (+/-) | - |
| 1.3 | Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчетного года, чел. | 5 |
| 1.4 | Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел. | 5 |
| 1.5 | Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, чел. | - |
| 1.6 | Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за последние три года, чел. | 3 |
| 1.6.1 | в том числе в отчетном году, чел. | 3 |
| 2. Контрольно-ревизионная деятельность |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных проверок | 15 |
| 2.1.1 | в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств | 1 |
| 2.2 | Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, в том числе: | 6 |
| 2.2.1 | органов местного самоуправления | 1 |
| 2.2.2 | муниципальных учреждений | 2 |
| 2.2.3 | муниципальных предприятий | 2 |
| 2.2.4 | прочих организаций | 1 |
| 2.3 | Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: | 1 805 375 |
| 2.3.1 | объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. | 1 729 613 |
| Справочно: |  |  |
|  | Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования на 2017 год, тыс. руб. | 3 451 316 |
| 2.4 | Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: | 373 311 |
| 2.4.1 | нецелевое использование бюджетных средств | 2 007 |
| 2.4.2 | неэффективное использование бюджетных средств | 371 304 |
| 3. Экспертно-аналитическая деятельность |  |  |
| 3.1 | # Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе: | 180 |
| 3.1.1 | подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления, из них: | 56 |
| 3.1.2 | количество подготовленных КСО предложений | 3 |
| 3.1.3 | количество предложений КСО, учтенных при принятии решений | 3 |
| 4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий |  |  |
| 4.1 | Направлено представлений | 4 |
| 4.1.1 | снято с контроля представлений | 4 |
| 4.2. | Направлено предписаний | - |
| 4.2.1 | снято с контроля предписаний | - |
| 4.3 | # Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: | - |
| 4.3.1 | # возмещено средств в бюджет | - |
| 4.3.2 | # возмещено средств организаций | - |
| 4.3.3 | # выполнено работ, оказано услуг | - |
| 4.4 | # Справочно: |  |
| 4.4.1 | # Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. | 6 |
| 4.4.2 | # Направлено материалов в правоохранительные органы | 15 |
| 4.4.3 | Возбуждено уголовных дел по материалам проверок | 1 |
| 4.5 | Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. | - |
| 5. Гласность |  |  |
| 5.1. | Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО | 1 |
| 5.2 | Наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного органа, регионального КСО, регионального объединения МКСО (указать полное наименование и адрес) | На сайте Думы г.Пыть-Яха http://duma.gov86.org/, раздел «Счетно-контрольная палата» |
| 6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа |  |  |
| 6.1 | Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2017 году, тыс. руб. (факт) | 9 495 |
| 6.2 | Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в бюджете на 2018 год, тыс. руб. | 8 644 |
| Справочно: |  |  |
|  | Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет) | Да |