ИНФОРМАЦИЯ

по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета на демонтаж дома №94 в 3-м мкр. города Пыть-Яха (в том числе соблюдение требований закона при заключении муниципального контракта), а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности (дома №94 в 3-м мкр. города)

Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с письмом прокуратуры г.Пыть-Яха №682ж-14 от 26.01.2015г. и распоряжением председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха №2 от 04.02.2015г. проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета на демонтаж дома №94 в 3-м мкр. города Пыть-Яха (в том числе соблюдение требований закона при заключении муниципального контракта), а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности (дома №94 в 3-м мкр. города)».

В результате проведенной проверки выявлены  нарушения:

1.	В нарушение ст.24 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ заключен муниципальный контракт на демонтаж жилых домов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при наличии нескольких поставщиков, способных выполнить работы по демонтажу жилых помещений. Указанные действия повлекли за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

2.	В результате не соответствующего способа определения подрядчика, позволяющего уменьшить стоимость выполняемых работ в результате конкуренции участников, нарушен принцип эффективности и экономности бюджетных средств. Неэффективное использование бюджетных средств при заключении муниципального контракта на демонтаж жилых домов составило 3 400 000 рублей.

3.	Бюджету муниципального образования г.Пыть-Ях причинен ущерб в результате оплаты за работы по демонтажу жилого дома №94 в 3 микрорайоне, которые фактически не производились.

4.	Администрацией г.Пыть-Яха заключен муниципальный контракт с указанием объемов выполняемых работ и размера стоимости контракта без учета уменьшения объема работ вследствие произошедшего пожара в доме №94 в 3-м микрорайоне. Сведения, об объеме подлежащих выполнению работ, указанные в муниципальном контракте заведомо недостоверны.

5.	В нарушение п. 3.4.11 условий муниципального контракта не представлены документы, подтверждающие вывоз на полигон ТБО демонтированных материалов.