Информация

по проверке соблюдения требований бюджетного законодательства при предоставлении субсидии на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 8 микрорайона 2 города Пыть-Яха»

Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с запросом прокурора города Пыть-Яха исх.№ 170ж-2014 от 28.04.2014г., распоряжение председателя от 29.04.2014г. № 11 проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения требований бюджетного законодательства при предоставлении субсидии на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 8 микрорайона 2 города Пыть-Яха».

Цель контрольного мероприятия:  Законность и обоснованность предоставления субсидий в рамках исполнения программы «Наш дом».

Объект контрольного мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам муниципального казенного учреждения Администрация г.Пыть-Яха.

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:

1. Нарушение сроков заключения соглашения ООО «Управляющая компания «Деловые партнеры» с МКУ «Управление капитального строительства» об осуществлении строительного надзора за ходом выполнения работ, качеством работ на объекте жилищного фонда, предусмотренных пунктом 2.1.1 Соглашения № 12 от 18.04.2013г. и пунктом 5.3 целевой программы «Наш дом».

2. Нарушение сроков предоставления отчетов Управляющей компанией в Администрацию города, предусмотренных пунктами  2.1.2, 2.1.3, 2.1.8 Соглашения № 12 и пунктом 5.3 целевой программы «Наш дом».

3. Заказчиком-координатором целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов «Наш дом» на 2011-2015 годы – Управлением по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха не обеспечен в полной мере контроль за сроками предоставления отчетов Управляющей компанией, предусмотренными условиями Соглашения № 12 от 18.04.2013г. и механизмом реализации целевой программы «Наш дом».

По результатам контрольного мероприятия руководителю объекта контрольного мероприятия направлено представление с предложениями о принятии мер по усилению контроля за соблюдением условий целевых программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и заключаемых соглашений о предоставлении субсидий