Информация

по проверке законности и эффективности использования средств дорожного фонда муниципального образования городской округ г.Пыть-Ях

в 2013 году

г.Пыть-Ях 									    26 января 2015г.

Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с планом работы Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха на 2014 год, распоряжением председателя от 18.09.2014г. № 16 проведено контрольное мероприятие «законности и эффективности использования средств дорожного фонда муниципального образования городской округ г.Пыть-Ях

в 2013 году».

Цели контрольного мероприятия:

1. Проверка соблюдения установленного порядка формирования и использования средств дорожного фонда на предмет соответствия требованиям законности и целевого назначения;

2. Проверка соответствия условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий установленному порядку предоставления субсидий, контрактов на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров по дорожной деятельности;

3. Изучение и анализ документов бухгалтерского учета и отчетности, связанных с выполнением работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования, так же ремонтов дворовых  территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

4. Анализ соблюдения принципа эффективности, законности и  своевременности использования объемов бюджетных ассигнований на осуществление дорожной деятельности, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Объекты контрольного мероприятия:

- Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам МКУ Администрация города Пыть-Яха (далее Управление по ЖКК, транспорту и дорогам;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» (далее МКУ «УКС г.Пыть-Яха»);

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:

1. Не соблюдение постановления главы города Пыть-Яха от 15.10.2008г. № 175 «Об утверждении положения  о капитальном ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории городского округа город Пыть-Ях» при расчетах по соглашениям о предоставлении субсидий на возмещение затрат по ремонту и текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования в связи с реализацией мероприятий целевой программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015». Нормативы финансовых затрат требуют доработки.

2. Неправомерное расходование средств Дорожного фонда в размере 250 904,00 руб. на оплату приобретения товаров и услуг (стикеры, баннеры, призы) в нарушении пункта 4 порядка формирования и использования дорожного фонда муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, утвержденного решением Думы города Пыть-Яха от 26.04.2012г. № 138.

3. Не соблюдение постановления главы города Пыть-Яха от 15.10.2008г. № 175 «Об утверждении положения  о капитальном ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории городского округа город Пыть-Ях» при заключении договоров на выполнение работ по содержанию, текущему ремонту автомобильных дорог: не размещались заказы на выполнение работ и определения подрядчика в целях заключения муниципальных контрактов.

4. В нарушении Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд»  заключены соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат по содержанию и текущим ремонтам автомобильных дорог, содержанию светофорных объектов, выполнению работ по установке «искусственных неровностей» на металла-кордовой основе с МУП «Городское лесничество» города Пыть-Яха» в 2013 году в размере 53 903 100,00 руб. без проведения соответствующих конкурсных процедур по отбору исполнителей.

5. Необоснованное включение в локальный сметный расчет на выполнение работ по установке «искусственных неровностей» на металла-кордовой основе сметной прибыли в размере 95 394,00 руб. в заключенном соглашении № 18 от 20.08.2013г. о предоставлении субсидии на возмещение затрат, понесенных предприятием за выполнение работ по установке «искусственных неровностей» на металла-кордовой основе  в связи с реализацией мероприятий целевой программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях  на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в нарушении статьи 78 Бюджетного кодекса РФ. Предоставление субсидий предполагает возмещение фактически понесенных затрат, а не цель извлечения прибыли при заключении подобных соглашений.

6. Отсутствие в нормативных документах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Пыть-Яха порядка учета материалов, лома черных и цветных металлов, полученных в результате демонтажа и разборки объектов муниципальной собственности. В ходе проверки муниципальных контрактов № 0187300019413000031 от 22.03.2013г. с ООО «Сигма» по восстановлению уличного освещения ул.С.Есенина, № 0187300019413000523 от 08.10.213г. с ОАО «ЮТЭК-Пыть-Ях» по восстановлению уличного освещения ул.Магистральной проводились демонтажные работы опор, кабельной продукции, светильников. Для проверки предоставлены счета-фактуры № 7 от 28.05.2013г., № 789 от 05.12.2013г., акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 № 1 от 28.05.2013г., № 1 от 05.12.2013г., подтверждающие объемы проведенных демонтажных работ без подтверждения факта оприходования б/у материалов, лома цветных и черных металлов.

7. Нарушение требований Федерального закона  РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ № 157н от 01.12.2010г. отмечены случаи несвоевременного отражения первичных документов в учете МКУ Администрации г.Пыть-Яха (замечания см. в таблице № 2 настоящего акта).

8. Недостаточный контроль за соблюдением условий  заключаемых договоров в части ведения претензионной работы по нарушениям сроков поставки товаров и выполнения работ. Не выставлены требования по уплате неустойки за несвоевременное выполнение работ, поставки товара в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд»  (замечания см. в таблице № 2 настоящего акта).

9. Частичное отсутствие разграничения границ землепользования и вида разрешенного использования под автомобильные дороги и внутриквартальные проезды в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ от 24.07.2004г.

10. Недостаточный контроль со стороны заказчика по выполнению работ – капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по договору № 34-А от 02.07.2012г. с ООО «Инженерно-производственный центр «Альянс», что привело к несвоевременному выполнению работ, переносу бюджетных ассигнований на два последующих года и повлияло на качество выполненных работ.

11. Не освоение запланированных бюджетных ассигнований из Дорожного фонда в размере 7 195 765,52 руб., из них за счет средств окружного бюджета 1 579 913,00 руб. по причинам длительного проведения аукционов, в последствие позднего заключение муниципальных контрактов, по которым работы к выполнению перенесены на 2014 году. В результате за 2013 год запланированные целевые показатели программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании  городской округ город Пыть-Ях  на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» выполнены не в полном размере:

- восстановление уличного освещения не выполнено в объеме 540 м.п. из запланированных 1140 м.п.;

- восстановление пешеходного барьерного ограждения не выполнено в объеме 424 м.п. из запланированных 424 м.п.

По результатам контрольного мероприятия главе администрации г.Пыть-Яха направлено представление от 10.12.2014г. №307 с предложениями об устранении выявленных нарушений и недостатков:

1. Актуализировать постановление главы города Пыть-Яха от 15.10.2008г. №175 «Об утверждении положения  о капитальном ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории городского округа город Пыть-Ях» в целях его применения при расчетах субсидий на возмещение затрат по ремонту и текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования.

2. Рассмотреть вопрос о восстановлении неправомерно израсходованных средства Дорожного фонда в размере 250 904,00 руб., направленных на оплату приобретения товаров и услуг (стикеры, баннеры, призы) в нарушение пункта 4 порядка формирования и использования дорожного фонда муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, утвержденного решением Думы города Пыть-Яха от 26.04.2012г. № 138, в доходную часть Дорожного фонда.

3. Усилить контроль за соблюдением постановления главы города Пыть-Яха от 15.10.2008г. № 175 «Об утверждении положения  о капитальном ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории городского округа город Пыть-Ях» при заключении договоров на выполнение работ по содержанию, текущему ремонту автомобильных дорог.

4. Усилить контроль за соблюдением Федеральных законов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд с проведением конкурсных процедур по отбору исполнителей.

5. Рассмотреть вопрос о восстановлении неправомерно оплаченных работ по установке «искусственных неровностей» на металла-кордовой основе в части сметной прибыли в размере 95 394,00 руб. по заключенному соглашению № 18 от 20.08.2013г. о предоставлении субсидии на возмещение затрат, понесенных предприятием за выполнение работ по установке «искусственных неровностей» на металла-кордовой основе  в доходную часть Дорожного фонда.

6. Рассмотреть вопрос о разработке нормативно-правового акта, регламентирующего порядок учета материалов (в т.ч. лома черных и цветных металлов), полученных в результате демонтажа и разборки (сноса) объектов муниципальной собственности.