PAGE  
5

Доклад об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности, результативности и эффективности использования средств бюджета города Пыть-Яха, выделенных на обустройство объектов благоустройства и иных территорий общего пользования к празднованию Нового года 
(в том числе световое оформление) в 2023 году»
Уважаемые депутаты и все присутствующие! Вашему вниманию представляется доклад об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности и эффективности использования средств бюджета города Пыть-Яха, выделенных на обустройство объектов благоустройства и иных территорий общего пользования к празднованию Нового года (в том числе световое оформление) в 2023 году».

Данное контрольное мероприятие проведено Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с п. 2.1 плана работы на 2024 год. 

Цели контрольного мероприятия: оценить целевой характер, эффективность и правомерность использования бюджетных средств, направленных на обустройство объектов благоустройства и иных территорий общего пользования к празднованию Нового года (в том числе световое оформление) в 2023 году и демонтаж новогодних элементов благоустройства.

Объект контрольного мероприятия: МКУ «Администрация г. Пыть-Яха».
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 
1. В нарушение ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 1 ст. 720 ГК РФ, ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402- ФЗ Заказчиком приняты и оплачены объемы выполненных работ, не соответствующие условиям муниципального контракта от 12.12.2023 № 0187300019423000224, что может быть квалифицировано как фактический ущерб в виде безрезультатных расходов бюджетных средств с несоблюдением принципа эффективности, установленного ст. 34 БК РФ.

2. В нарушение части 1 статьи 101 Закона № 44-ФЗ Заказчиком не велся надлежащий контроль за исполнением Подрядчиками условий муниципальных контрактов от 12.12.2023 № 0187300019423000224, от 04.12.2023 № 157, от 04.12.2023 № 158 и в нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ к Подрядчикам не применялись меры ответственности за ненадлежащее исполнение контрактов. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление                               Главе города Пыть-Яха, информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Думу города Пыть-Яха. Материалы проверки по результатам контрольного мероприятия направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре, Службу контроля ХМАО-Югры, Прокуратуру города Пыть-Яха. 
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]




	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]




	[image: image16.jpg]



	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]




	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]



	[image: image21.jpg].t






	[image: image22.jpg]



	[image: image23.jpg]



	[image: image24.jpg]ue%zm 1818





	[image: image25.jpg]



	[image: image26.jpg]



	[image: image27.jpg]




	[image: image28.jpg]



	[image: image29.jpg]



	[image: image30.jpg]




	[image: image31.jpg]



	
	

	[image: image32.jpg]




	[image: image33.jpg]



	[image: image34.jpg]




	[image: image35.jpg]



	[image: image36.jpg]



	[image: image37.jpg]




	[image: image38.jpg]



	[image: image39.jpg]



	[image: image40.jpg]




	[image: image41.jpg]



	[image: image42.jpg]



	[image: image43.jpg]




	[image: image44.jpg]



	[image: image45.jpg]



	[image: image46.jpg]




	[image: image47.jpg]



	[image: image48.jpg]



	[image: image49.jpg]




	[image: image50.jpg]



	[image: image51.jpg]



	[image: image52.jpg]




	[image: image53.jpg]



	[image: image54.jpg]



	[image: image55.jpg]




	[image: image56.jpg]



	[image: image57.jpg]



	[image: image58.jpg]




	[image: image59.jpg]29.01.2024,19:57




	[image: image60.jpg]



	[image: image61.jpg]




	[image: image62.jpg]



	[image: image63.jpg]



	[image: image64.jpg]




	[image: image65.jpg]e &)




	[image: image66.jpg]



	[image: image67.jpg]




	[image: image68.jpg]



	[image: image69.jpg]



	[image: image70.jpg]





