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Доклад
об основных итогах контрольного мероприятия Проверка законности, результативности (эффективности) расходования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Уважаемые депутаты и все присутствующие! Вашему вниманию представляется доклад об основных итогах контрольного мероприятия Проверка законности, результативности (эффективности) расходования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Данное контрольное мероприятие проведено Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с п. 2.3 плана работы на 2026 год.

Цель контрольного мероприятия: оценить законность, результативность и эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объекты контрольного мероприятия: МКУ Администрация города Пыть-Яха,                МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха».
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение п. 4.3.18 Соглашения от 05.02.2025 № 71885000-1-2025-009 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (далее - УЖКК,ТиД) направило в Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пять ежеквартальных отчетов (о расходах бюджета муниципального образования в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия; о достижении значений результатов использования субсидии) позже установленного Соглашением срока.

2.  Согласно п. 4 Порядка организации и проведения рейтингового голосования (утв. постановлением администрации города от 06.09.2019 № 337-па) решение о назначении голосования по общественным территориям принимается главой города на основании протокола общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На запрос Счетно-контрольной палаты о предоставлении соответствующих решений от УЖКК,ТиД получен ответ, что информация о назначении рейтинговых голосований по общественным территориям муниципального образования, подлежащим благоустройству в 2025, 2026 годах отсутствует. 

3. В нарушение ч. 4 Положения об общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (утв. постановлением администрации города Пыть-Яха от 24.01.2018 № 07-па), согласно которой протоколы заседаний Общественной комиссии и иные материалы размещаются на сайте администрации города Пыть-Яха не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем подписания протокола, Протокол заседания Общественной комиссии от 17.06.2025 № 1 на указанном сайте не был размещен (размещен в ходе контрольного мероприятия).

4. Администрацией города Пыть-Яха не актуализировано постановление администрации города от 25.01.2018 № 09-па «Об утверждении общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (признано утратившим силу после проведения контрольного мероприятия). 

5. В ходе визуального осмотра тротуарного покрытия аллеи имени Сергея Есенина, работы по ремонту которого выполнены в рамках муниципального контракта от 17.06.2025 № 0187300019425000076, выявлены такие дефекты как: проседание плитки, зазор в угловом стыке между бордюрными камнями, отсутствие просыпки между плитами, механические повреждения бордюрного камня. На основании письма МКУ «УКС г. Пыть-Ях» (от 23.04.2026 № 205) Подрядчиком подтверждены гарантийные обязательства и приняты обязательства произвести устранение дефектов в срок до 31.05.2026 (исх. от 24.04.2026 № 37). 

Согласно представленной МКУ «УКС г. Пыть-Ях» информации в рамках гарантийного ремонта Подрядчиком выполнены работы по переукладке с просыпкой швов песком тротуарной плитки 0,5м в зоне пересечения тротуара и примыкания с бортовым камнем (предоставлен акт выполненных работ по гарантийному ремонту тротуарного покрытия аллеи имени Сергея Есенина МК № 0187300019425000076 от 01.06.2026).

В ходе осмотра, проведенного 21.07.2026, установлено, что дефекты на тротуарном покрытии аллеи имени Сергея Есенина устранены.

6. В ходе визуального осмотра общественной территории по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон 1 Центральный, ул. Первопроходцев, работы по благоустройству которой проводились в рамках муниципального контракта от 28.04.2025 № 0187300019425000038, выявлен ряд дефектов (проседание плитки, участки выпирающего бетонного основания около каруселей, отсутствие одного из четырех подвесов с сиденьем и ржавчина на карусели К-40, трещина на рейке внутри беседки ДЕ -20 «Карандаш», сломанное панно-головоломка на игровом комплексе ГН-4010/4 «Карандаши»), по состоянию на дату окончания проведения контрольного мероприятия на объекте (06.05.2026) МКУ «УКС г. Пыть-Ях» не направляло уведомление Подрядчику о выявленных недостатках (дефектах) работ с требованием о выполнении гарантийных обязательств (п. 6.1.7 контракта). Согласно сведениям МКУ «УКС г. Пыть-Ях», уведомление в адрес Подрядчика направлено 25.05.2026.

По результатам контрольного мероприятия в МКУ «УКС г. Пыть-Ях» и Администрацию города Пыть-Яха направлены представления.

Согласно представленной МКУ «УКС г. Пыть-Ях» информации Подрядчик выполнил работы по устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств, в том числе такие как: работы по переукладке тротуарной плитки с заполнением швов песком, работы по восстановлению бетонного основания вокруг стоек информационного щита. 

В ходе визуального осмотра детской площадки, проведенного 21.07.2026, установлено, что дефекты бетонных оснований каруселей К-5/3.2 и К-40 в виде выпирающих фрагментов сохранились.

Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена депутатами на совместном заседании постоянных депутатских комиссий 10.08.2026.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру города              Пыть-Яха.
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